Planejamento Refinado do Projeto com Confirmação de Termos de Uso

Para incorporar a confirmação explícita dos termos de uso durante a etapa de confirmação do nome, garantindo compliance com a política de privacidade do WhatsApp, e estruturar o projeto em um escopo claro, apresento um planejamento revisado com duas etapas. O foco é manter a gratuidade (WhatsApp Cloud API até 1.000 conv/mês, MongoDB Atlas free tier, Render.com free tier, Hugging Face Inference API free) e mudanças mínimas no código existente (app.js). A confirmação dos termos será adicionada ao fluxo de confirmação do nome, com mensagem clara de opt-in e opção de recusa ("STOP" para cancelar). O escopo será detalhado com objetivos, deliverables, dependências e passos.

Escopo do Projeto

Objetivo Geral: Desenvolver um SaaS simples usando a WhatsApp Cloud API para coletar nome do usuário, confirmar termos de uso, salvar dados no MongoDB Atlas, e responder a interações com links fixos (Etapa 1) ou respostas de IA (Etapa 2), mantendo compliance com políticas do WhatsApp e custos zero.

Funcionalidades-Chave:

- Coleta e confirmação de nome com loop até validação.

- Confirmação explícita de termos de uso (opt-in) para mensagens futuras.

- Menu de opções (Tópico A, Tópico B, Falar com Atendente).

- Etapa 1: Envio de link fixo com base na opção escolhida.

- Etapa 2: Solicitação de dúvida, integração com IA (Hugging Face) e resposta ao usuário.

- Salvamento de dados (nome, número) no MongoDB Atlas.

- Compliance: Mensagem clara de consentimento e opção "STOP" para cancelar.

Restrições:

- Custos zero: Usar tiers gratuitos (WhatsApp Cloud API, MongoDB Atlas, Render.com, Hugging Face).

- Conformidade com políticas do WhatsApp (opt-in explícito, templates para mensagens proativas).

- Mudanças mínimas no código existente (app.js), preservando estrutura e nomes.

- Estados em memória (conversationStates) por simplicidade; migração para DB só se escalar.

Dependências:

- Conta no Meta Business Manager (business.facebook.com).

- Número de telefone dedicado (SMS para verificação).

- Servidor no Render.com (free tier, 750h/mês).

- MongoDB Atlas (free tier, 512MB).

- Hugging Face API token (free, huggingface.co).

- Dependências Node.js: express, axios, dotenv, mongoose (instalar via npm).

Deliverables por Etapa:

- Etapa 1: Bot funcional com coleta de nome, termos de uso, menu de opções e envio de links fixos.

  - Código app.js atualizado.

  - Webhook configurado no Render.com.

  - Banco MongoDB com schema User.

  - Testes manuais do fluxo completo.

- Etapa 2: Substituição do envio de links por solicitação de dúvida e integração com IA.

  - Código app.js com estados adicionais e função callAI.

  - Integração com Hugging Face API.

  - Testes do fluxo com respostas da IA.

Planejamento Detalhado

Etapa 1: Fluxo com Confirmação de Nome, Termos de Uso e Envio de Link Fixo

Objetivo: Implementar fluxo onde o usuário entra em contato, confirma nome e termos de uso, escolhe um tópico e recebe um link fixo ou é redirecionado para atendente. Salvar dados no MongoDB Atlas.

Passos:

- Configurar WhatsApp Cloud API (10-15 min, grátis):

  - Criar app em developers.facebook.com (My Apps > Create App > Business > WhatsApp).

  - Vincular ao Meta Business Manager.

  - Adicionar número de telefone (verificar via SMS).

  - Gerar Access Token permanente (API Setup > Generate Token).

  - Configurar webhook (WhatsApp > Configuration > URL: https://seu-app.render.com/webhook, campos: messages).

  - Criar templates para mensagens proativas (ex: "Olá [nome], novidades!", aprovação em 24h).

- Configurar Servidor (Render.com, grátis):

  - Criar conta no Render.com (free tier, 750h/mês).

  - Criar Web Service, conectar repositório GitHub, configurar:

    - Build: npm install

    - Start: node app.js

  - Adicionar env vars (.env):

ACCESS_TOKEN=seu_token

PHONE_NUMBER_ID=seu_id

MONGODB_URI=mongodb+srv://user:pass@cluster.mongodb.net/whatsapp-users

VERIFY_TOKEN=string_secreta

- Configurar MongoDB Atlas (grátis):

  - Criar cluster (free tier, 512MB) em mongodb.com/atlas.

  - Criar database whatsapp-users, coleção users.

  - Schema existente (UserSchema) já é suficiente: { phone: String, name: String }.

- Atualizar Código (app.js):

  - Adicionar confirmação de termos de uso no estado confirming_name.

  - Incluir menu de opções e envio de links fixos.

  - Manter loop de nome e compliance ("STOP" para cancelar).

Código Javascript (Trecho em /webhook):

// Adicione ao UserSchema (se necessário): acceptedTerms: { type: Boolean, default: false }

if (text.toUpperCase() === 'SIM') {

await User.create({ phone: from, name: proposedName, acceptedTerms: false }); // Inicializa como false

responseText = `Nome "${proposedName}" confirmado! Ao prosseguir, você aceita nossos termos de uso e autoriza mensagens futuras sobre [seu serviço]. Responda "ACEITO" para continuar ou "STOP" para cancelar.`;

conversationStates[from].state = 'confirming_terms'; // Novo estado para termos

} else {

conversationStates[from].proposedName = text.trim();

responseText = `Nome atualizado para "${text.trim()}". Confirme com "SIM" ou envie o correto.`;

}

} else if (state === 'confirming_terms') { // Novo: confirma termos e persiste

if (text.toUpperCase() === 'ACEITO') {

// Atualiza no DB: persiste consentimento para compliance e sessões futuras

await User.findOneAndUpdate({ phone: from }, { acceptedTerms: true });

responseText = 'Obrigado por aceitar! Sobre o que quer falar? Responda: 1 - Tópico A, 2 - Tópico B, 0 - Falar com atendente.';

conversationStates[from].state = 'menu_selection';

} else if (text.toUpperCase() === 'STOP') {

// Opcional: marca como recusado no DB

await User.findOneAndUpdate({ phone: from }, { acceptedTerms: false });

responseText = 'Você cancelou o recebimento de mensagens futuras. Até logo!';

conversationStates[from].state = 'done';

} else {

responseText = 'Responda "ACEITO" para continuar ou "STOP" para cancelar.';

}

} else if (state === 'menu_selection') { // Novo: menu e links fixos

const option = text.trim();

if (option === '1') {

responseText = 'Aqui está o link para Tópico A: https://link-a.com';

conversationStates[from].state = 'done';

} else if (option === '2') {

responseText = 'Aqui está o link para Tópico B: https://link-b.com';

conversationStates[from].state = 'done';

} else if (option === '0') {

responseText = 'Encaminhando para atendente. Aguarde.';

conversationStates[from].state = 'done';

} else {

responseText = 'Opção inválida. Responda: 1 - Tópico A, 2 - Tópico B, 0 - Falar com atendente.';

}

}

Deliverables:

- Bot funcional com fluxo: nome > termos > menu > link/atendente.

- Dados salvos no MongoDB.

- Compliance com opt-in explícito.

Teste:

- Enviar mensagem ao número via WhatsApp.

- Verificar loop de nome, confirmação de termos, menu e envio de link.

- Confirmar salvamento no MongoDB Atlas.

Etapa 2: Substituição de Links por Dúvida e Integração com IA

Objetivo: Substituir envio de links fixos por solicitação de dúvida, enviar para Hugging Face Inference API (free tier) com contexto (site/PDFs públicos) e exibir resposta ao usuário. Manter opção de atendente.

Passos:

- Configurar Hugging Face API (5 min, grátis):

  - Criar conta em huggingface.co, gerar token (Settings > Access Tokens).

  - Escolher modelo open-source gratuito (ex: EleutherAI/gpt-neo-125M ou gpt2).

  - Adicionar env var: HF_TOKEN=seu_token no Render.com.

- Atualizar Código (app.js):

  - Substituir estado menu_selection para pedir dúvida após escolha do tópico.

  - Adicionar função callAI para integração com Hugging Face.

  - Compor prompt com contexto fixo (site/PDFs) e dúvida do usuário.

Código Javascript (Trecho em /webhook): Antes (Etapa 1):

} else if (state === 'menu_selection') {

const option = text.trim();

if (option === '1') {

responseText = 'Aqui está o link para Tópico A: https://link-a.com';

conversationStates[from].state = 'done';

} else if (option === '2') {

responseText = 'Aqui está o link para Tópico B: https://link-b.com';

conversationStates[from].state = 'done';

} else if (option === '0') {

responseText = 'Encaminhando para atendente. Aguarde.';

conversationStates[from].state = 'done';

} else {

responseText = 'Opção inválida. Responda: 1 - Tópico A, 2 - Tópico B, 0 - Falar com atendente.';

}

}

Depois:

} else if (state === 'menu_selection') { // Atualizado: pede dúvida

const option = text.trim();

if (['1', '2'].includes(option)) {

conversationStates[from].selectedOption = option;

responseText = 'Descreva sua dúvida sobre o tópico:';

conversationStates[from].state = 'asking_query';

} else if (option === '0') {

responseText = 'Encaminhando para atendente. Aguarde.';

conversationStates[from].state = 'done';

} else {

responseText = 'Opção inválida. Responda: 1 - Tópico A, 2 - Tópico B, 0 - Falar com atendente.';

}

} else if (state === 'asking_query') { // Novo: processa dúvida com IA

const userQuery = text.trim();

if (userQuery) {

const context = 'Contexto: Site oficial https://siteoficial.com. PDFs: https://pdf1.com, https://pdf2.com. Responda baseado nisso.';

const fullPrompt = `${context}\nDúvida do usuário: ${userQuery}`;

const aiResponse = await callAI(fullPrompt);

responseText = `Resposta: ${aiResponse}`;

conversationStates[from].state = 'done';

} else {

responseText = 'Por favor, descreva sua dúvida.';

}

}

Adicionar Código Javascript (Após sendWhatsAppMessage):

// Chama Hugging Face API (free tier)

async function callAI(prompt) {

const hfToken = process.env.HF_TOKEN; // Adicione em .env

const modelUrl = 'https://api-inference.huggingface.co/models/EleutherAI/gpt-neo-125M'; // Free tier

try {

const { data } = await axios.post(modelUrl, { inputs: prompt }, {

headers: { Authorization: `Bearer ${hfToken}` }

});

return data[0]?.generated_text || 'Erro na resposta da IA.';

} catch (error) {

console.error('Erro na chamada à IA:', error.message);

return 'Erro ao processar sua dúvida. Tente novamente.';

}

}

Deliverables:

- Bot com fluxo: nome > termos > menu > dúvida > resposta IA.

- Integração com Hugging Face API.

- Testes do fluxo completo com respostas da IA.

Teste:

- Enviar mensagem, confirmar nome e termos, selecionar tópico, enviar dúvida.

- Verificar resposta da IA e salvamento de dados no MongoDB.

- Testar opção de atendente e erro em caso de falha na IA.

Considerações Finais

Compliance com WhatsApp:

- A confirmação de termos ("ACEITO"/"STOP") garante opt-in explícito, essencial para mensagens proativas futuras.

- Templates para mensagens fora da janela de 24h devem ser aprovados no Meta Business Manager.

- Incluir "Responda STOP para cancelar" em mensagens proativas.

Escalabilidade:

- Estados em memória (conversationStates) são suficientes para MVP. Para escala, migrar para MongoDB (nova coleção ConversationState).

- Monitorar limite de 1.000 conversas/mês (WhatsApp) e 750h/mês (Render).

Foco no atendimento das ODS da ONU.

Avaliação das ODS - Etapa 1 (Fluxo Básico com Links Fixos)

Nesta etapa, o bot coleta dados, confirma termos e envia links para tópicos como editais e agenda cultural, facilitando acesso imediato via WhatsApp.

- ODS 4 - Meta 4.7: "Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável." Atendida porque o bot difunde informações culturais oficiais, promovendo valorização da diversidade cultural via acesso educativo a editais e agendas, alinhando à meta de aquisição de conhecimentos para sustentabilidade cultural. Fonte: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4

- ODS 9 - Meta 9.c: "Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação e se empenhar para oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet nos países menos desenvolvidos, até 2020." Atendida pois utiliza API WhatsApp gratuita para acessar serviços culturais públicos, ampliando inclusão digital em contextos locais onde o site oficial é subutilizado. Fonte: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/9

- ODS 11 - Meta 11.4: "Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo." Atendida ao digitalizar e disseminar informações sobre agenda cultural municipal, preservando patrimônio via ferramentas acessíveis que mitigam barreiras de acesso. Fonte: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11

- ODS 17 - Meta 17.16: "Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, complementada por parcerias multissetoriais que mobilizem e compartilhem conhecimento, expertise, tecnologia e recursos financeiros, para apoiar a realização dos objetivos do desenvolvimento sustentável em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento." Atendida fomentando parceria entre universidade e secretaria de cultura, compartilhando tecnologia para resolver dúvidas comunitárias sobre editais e agendas. Fonte: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/17

Avaliação das ODS - Etapa 2 (Integração com IA para Respostas a Dúvidas)

Nesta etapa, substitui links por consultas à IA com contexto de sites/PDFs oficiais, respondendo dúvidas sobre editais e agendas de forma inteligente.

As ODS da Etapa 1 permanecem atendidas, com adicionais:

- ODS 8 - Meta 8.2: "Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias através da diversificação, modernização tecnológica e inovação, nomeadamente através da concentração em setores de maior valor acrescentado e grande densidade de mão-de-obra." Atendida pois a IA otimiza respostas culturais, aumentando produtividade da secretaria via modernização tecnológica, reduzindo consultas manuais. Fonte: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/8

- ODS 9 - Meta 9.5: "Fortalecer a investigação científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais em todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento." Atendida ao integrar IA para inovação em serviços culturais, fortalecendo capacidades tecnológicas locais para respostas contextualizadas. Fonte: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/9

- ODS 9 - Meta 9.b: "Apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais nos países em desenvolvimento, inclusive garantindo um ambiente político propício para, inter alia, a diversificação industrial e a agregação de valor às commodities." Atendida apoiando inovação nacional via IA gratuita, diversificando acesso a informações culturais em contextos em desenvolvimento. Fonte: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/9